SMLOUVA O D Í L O

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:    Obec Bělušice

IČ: 00235253

se sídlem: Bělušice 33, 280 02 Bělušice

jednající starostou ‎Bc. Lukášem Barochem

email: oubelusice@seznam.cz, tel.: 773 983 447, ID datové schránky: 5mgak6g

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	název zhotovitele

IČ:

DIČ:

Zapsaná

se sídlem:

Email/Tel. kontakt/ID datové schránky:

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. 	Zhotovitel se zavazuje, že na základě a v souladu s touto smlouvou provede na své náklady a nebezpečí řádně a včas pro Objednatele dílo v rozsahu uvedeném níže v čl. II. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu specifikovanou v čl. III této smlouvy.

II.

Předmět díla

1. 	Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede pro Objednatele dílo spočívající ve výměně oken a zednické začištění na kulturním domě Bělušice čp. 1, součásti pozemku parc.č.st. 273/1 v k.ú. a obce Bělušice a dále zhotovení nové betonové plochy venkovního tanečního parketu na pozemku parc.č. 987/1, v k.ú. a obce Bělušice, vše blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která je přílohou výzvy (jehož součástí tato smlouva o dílo) jako příloha č. 1.

III.

Čas plnění

1. 	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a řádně předáno Objednateli nejpozději do 30. 4. 2020.

2. 	Obě smluvní strany dále souhlasí s tím, že pokud v průběhu realizace díla dojde k události vyšší moci, která nastane bez zavinění některé ze smluvních stran, a kterou smluvní strany nebudou schopny ovlivnit, bezodkladně zahájí jednání o dalším postupu prací na prováděném díle. Za událost vyšší moci se pro účely tohoto článku považuje pouze živelná pohroma (tj. povodeň, záplava, požár, blesk, ničivý vítr apod.).

IV.

Cena díla, platební podmínky

1. 	Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za řádně zhotovené dílo dle této smlouvy ve výši ........,- Kč (slovy: ............ korun českých) včetně DPH. Detailní a úplný rozpočet ceny díla je uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

2. 	Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že takto smluvená cena díla je cenou úplnou, konečnou, tzn. zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s jeho provedením, a její změna je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě.

3.  Platba za realizaci veřejné zakázky bude probíhat měsíčně dle daňových dokladů (faktur) vystavených do 14 dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, až do výše 90% celkové ceny zakázky. Poslední faktura na zbývajících 10% ceny bude vystavena po odstranění všech vad a nedodělků. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

- Smluvní strany dále sjednávají, že úhrada ceny díla bude provedena na základě řádně vystaveného daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad a požadovat zaplacení ceny díla bezprostředně po protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného díla. Úhrada bude provedena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený na daňovém dokladu. Splatnost daňového dokladu činí 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení daňového dokladu Objednateli.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. 	Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a termínu. Zhotovitel se zavazuje používat pouze materiály a výrobky, které splňují ČSN, a jejichž kvalita je prokázána atestem a doložena prohlášením o shodě. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré platné obecně závazné právní předpisy, prováděcí předpisy vztahující se k dílu, technické normy, včetně jejich doporučujících ustanovení. Zhotovitel se zavazuje řídit požadavky specifikovanými ve výchozích podkladech, které mu budou Objednatelem předloženy, pokyny Objednatele v souladu s jeho potřebami a v souladu s požadavky obsaženými v pokynech kompetentních orgánů veřejné správy České republiky, které mohou mít vliv na provádění smlouvy, a kterými jsou Zhotovitel i jeho případní subdodavatelé vázáni.

2. 	Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla prostřednictvím osob, které k tomuto účelu pověří.

VI.

Předání a převzetí díla

1. 	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním bez vad a nedodělků Objednateli v místě provedení díla.

2. 	Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.

3.	Objednatel může dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle názoru Objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se Zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v Objednatelem stanovené lhůtě.

VII.

Smluvní pokuty

1. 	Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

2. 	Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s úhradou jim řádně vystaveného daňového dokladu.

3. 	Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran požadovat náhradu škody.

VIII.

Záruka za dílo, vady díla

1. 	Zhotovitel se tímto zaručuje, že celé dílo jím dodané bude po dobu 36 měsíců: (i) bez jakýchkoliv vad v provedení, materiálech, a že bude fungovat v náležité shodě s parametry požadovanými touto smlouvou a příslušnými předpisy, a (ii) vhodné pro obvyklý účel. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla nebo jeho části doloženým podepsaným předávacím protokolem.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. 	Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neobdržení dotačních prostředků a akci nerealizovat z důvodu nedostatku finančních prostředků, a to bez jakýchkoli sankcí.

2. 	Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo ustanovením občanského zákoníku.

3.	Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení.

4. 	Veškeré písemnosti se doručují na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

5.  	Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

6. 	Tato smlouva se uzavírá ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každé smluvní straně náleží po 1 (jednom) vyhotovení.

7. 	Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem této smlouvy srozuměny a tato je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, není uzavřena pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tuto smlouvu připojují své podpisy.

X.

Přílohy

- Součástí této smlouvy jsou také přílohy zadávací dokumentace, které tvoří její nedílnou součást:

- příloha č.1 – Technická zpráva

- příloha č.2 – Položkový rozpočet

V ................, dne ...............			V ................., dne ................

..............................................	................................................

Objednatel	Zhotovitel